# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"26"  07      2010			г. Дивногорск				№ 748п

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2010-2014 гг.

(в ред. постановления администрации города Дивногорска от 24.04.2012 № 93п; в ред. постановления администрации города Дивногорска от 12.09.2012 № 189/1п, постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 № 248п)

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования         г. Дивногорск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2010-2014 гг. согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города А.В. Баркова.

Глава города						                 		     Е.Е. Оль

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

г. Дивногорск» на 2010 – 2014 годы.

(в ред. постановления администрации города Дивногорска от 24.04.2012 № 93п;

в ред. постановления администрации города Дивногорска от 12.09.2012 № 189/1п, постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п)

- Паспорт долгосрочной целевой программы.

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Дивногорск» на 2010 – 2014 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ: - № 1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»; - № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Главы города Дивногорска от 14.04.2010 г. № 133-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Дивногорск» на 2010-2014 годы. |
| Заказчик Координаторы долгосрочной целевой программы | Администрация муниципального образования г. Дивногорск Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства и отдел городского хозяйства и жилищной политики. |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДГЦБ», муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, специализированные организации на конкурсной основе. |
| Распорядитель бюджетных средств | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДЦГБ». |
| Цели и задачи целевой долгосрочной программы | Цели Программы: - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления на территории муниципального образования г. Дивногорск. Задачи Программы: - запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по бюджетным учреждениям не менее чем на 15 процентов (не менее чем на 3% ежегодно в течение пяти лет; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий); - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды; - сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для населения; - сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды; - сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ; - разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения; - привлечение инвестиций в энергосбережение; - развитие образовательных программ, повышение эффективности пропаганды энергосбережения; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - установка систем терморегулирования в бюджетных учреждениях; - разработка схем теплоснабжения; - оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов (в ред. постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п). |
| Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной целевой программы | Снижение потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях к 2014 г. на 518 тыс. кВт-ч к уровню 2009 г; Снижение потребления тепловой энергии в бюджетных учреждениях к 2014 г. на 4099 Гкал к уровню 2009 г; Снижение потребления воды в бюджетных учреждениях на 19,221 тыс.куб.м к уровню 2009г; Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) теплоносителя 5%; Снижение удельного расхода твердого топлива на выработку тепловой энергии до 5%; Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 3%; Снижение количества аварий и технологических нарушений на сетях тепло- , водоснабжения и канализации; Снижение технологических потерь на ЦТП на 20%; Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды и сточных вод на 4%; Снижение объема потерь воды при ее передаче на 3%. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2010 -2014 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2010-2012 годы, второй этап – 2013-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 171 945,2301 тыс. руб., в т. ч. за счет краевого бюджета – 1 989,008 тыс. руб.; за счет местного бюджета составляет 66 956,2221 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников - 103 000 тыс. руб. (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы в целом и по годам реализации | Повышение заинтересованности в энергосбережении; Сокращение потерь тепловой, электрической энергии, воды; Сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение для населения; снижение расхода электроэнергии на передачу теплоносителя через ЦТП; снижение расхода твердого топлива на выработку тепловой энергии до 5%; снижение расхода эл. энергии на выработку тепловой энергии; снижение технологических потерь тепловой энергии на ЦТП; сокращение производственных расходов на содержание котельного оборудования маломощных котельных; снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии и воды; определение оптимальных режимов работы оборудования котельных и тепловых сетей; обеспечение жилищного фонда приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, переход на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Орган управления Программой: Администрация муниципального образования г. Дивногорск. Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, рассматривает ход реализации программных мероприятий Исполнители программы - отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, специализированные организации ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономического развития, торговли и предпринимательства (по муниципальным учреждениям), отдел городского хозяйства и жилищной политики (по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства) отчет о ходе выполнения программных мероприятий за отчетный период и об ожидаемом выполнении за год. |
| Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы | Проведение энергоаудита муниципальных зданий; разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров; разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений; установка частотно- регулируемых приводов на ЦТП-1,2,3; оснащение котельных с.Овсянка, п.Усть-Мана устройствами для гидромагнитной обработки воды (ГМС) в целях ликвидации накипеобразования; замена кожухотрубных теплообменников ЦТП-1 на пластинчатые; замена тепловой изоляции оборудования ЦТП-1, на изоляцию на основе ППУ и «Thermal-CoatTm»; установка приборов учета тепловой энергии на источниках тепла (ЦТП-1); модернизация котельного оборудования пос. Манский; капитальный ремонт тепловых сетей с применением трубопровода Касафлекс; проведение энергоаудита на котельных и тепловых сетях предприятия; установка устройств плавного пуска насосов на насосной станции 2-го подъема, на насосной стации 4-го подъема; установка частотно-регулируемых приводов на КНС-8, на подкачивающей насосной станции ОСК г. Дивногорска установка систем терморегулирования в бюджетных учреждениях; разработка схем теплоснабжения; оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п). |
|  | В жилом фонде муниципального образования: -внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; -регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; -оптимизация работы вентсистем; -внедрение частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве; -автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов; - внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения; - модернизация тепловых пунктов; - утепление чердачных перекрытий и подвалов; - утепление входных дверей и окон; - установка теплоотражателей; - утепление фасадов; - установка водосберегающей арматуры. |

2. Обоснование программы.

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программными методами.

2.1.1. Энергосбережение в муниципальной бюджетной сфере

Муниципальное образование г. Дивногорск  расположено в отрогах Западного Саяна, на правом берегу р. Енисей, в 40 км к юго-западу от Красноярска. В состав муниципального образования входят город Дивногорск и семь сельских населенных пунктов. Площадь-территория составляет 511,37 кв. км. Число проживающих горожан на 01.01.2010 около 35,5тыс.чел. Основой экономики города является электроэнергетика и машиностроение.  Крупнейшие  предприятия – Красноярская ГЭС, ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов», ООО ЛМЗ «СКАД».

Электроснабжение муниципального образования г. Дивногорск осуществляется от 13 понизительных подстанций  напряжением 35 – 220 кВ общей установленной мощностью 630,3 МВА. Общая протяженность воздушных линий 110 кВ 9,7 км, 35 кВ – 26.5 км, ВЛ-6 кВ - 88,2 км, КЛ-6 кВ 42,1 км, КЛ-0,4 кВ -  62,8 км, ВЛ-0,4 кВ 130,6 км, количество трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ  (ТП 6/0,4 кВ)  - 250 шт.

Техническое обслуживание, ремонт электрических сетей 6/0,4 кВ (ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ТП, КТП 6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ) осуществляет Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г. Дивногорска (МУПЭС).

Крупнейшие потребители электрической энергии: ОАО ДЗНВА, ООО ЛМЗ «СКАД», ООО «КриД», ОАО ДЖКК, МУП ЭС, РТС-4 (теплосети), ООО «ДВК» (водоканал).

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы города осуществляет "Территориальная генерирующая компания № 13" (60 % от общего количества)  и Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (40 %). Основными источниками тепловой энергии являются электрокотельные.  Имеется 2 угольные котельные пос. Усть-Мана с максимальной тепловой нагрузкой   1,5 Гкал/час и угольная котельная пос. Молодежный с максимальной тепловой нагрузкой 10 Гкал/час.

Обеспечение города Дивногорска холодной водой осуществляется с 6 водопроводных насосных станций: насосная станция 2-го подъема, насосная станция 3-го подъема, насосная станция 4-го подъема, повысительные насосные станции – 3 шт.

Годовое энергопотребление муниципального образования тепловой энергии составляет 225,3 тыс. Гкал, электрической энергии - 271,4 млн. кВт-ч, воды - 3682 тыс.куб.м.

В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

2006

2007

2008

2009

2010

для муниципальных учреждений

руб./Гкал.

878,68

767,39

996,69

893,39

Рост тарифов на тепловую энергию

665,00

2006

2007

2008

2009

2010

Рост тарифов на электрическую энергию

для муниципальных учреждений

руб./ тыс.кВтч

2241,99

1881,6

1641,9

1461,6

1361,6

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание муниципальных учреждений;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры, спорта и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

На январь 2009 года перечень муниципальных зданий включал                    49 объектов с приблизительной  площадью 105 тыс.м2. Расход бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами составляет 36 млн. руб.

|  | Сектор | Кол-во объектов | Общая площадь зданий | Расход бюджетных средств в 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | Млн.руб./год |
| 1 | Образование | 22 | 49459,1 | 18,170 |
| 2 | Здравоохранение | 11 | 16600,8 | 7,459 |
| 3 | Администрация города | 1 | 7 873,4 | 1,825 |
| 4 | Культура | 12 | 17403,1 | 4,015 |
| 5 | Спорт | 3 | 13683,0 | 4,632 |
|  | Всего | 49 | 105020 | 36,101 |

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

Как показывает статистика, из общей потребляемой энергии - 70% – идет на отопление помещений, 15% энергии расходуется на приготовление пищи, 10% энергии потребляет бытовая техника и 5% энергии расходуется на освещение. Те же показатели характерны и для бытового потребления.  Цифры средние и во многом зависят от площади зданий и  помещений, материала стен, системы отопления.

В Российской Федерации и на территории Красноярского края проводились энергетические обследования (энергоаудит) учреждений различных форм собственности. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, несоответствие ГОСТам теплоизоляции трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате в зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов городского бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО г. Дивногорск существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больницы, детских садов, а также административных зданиях. В настоящее время при проведении текущего и капитального ремонта, реконструкции муниципальных зданий уделяется недостаточное внимание влиянию данных работ на энергопотребление, а также системности внедрения мероприятий по энергосбережению. По большей части, необходимость проведения  работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал учреждений, в большинстве  случаев, не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений г. Дивногорска превышают сумму 36 млн.руб. в год. Как показывает анализ, примерно 18 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

Процесс энергосбережения в городе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в

зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует расходования дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что начиная с 1 января 2010 года, планирование затрат  на энергообеспечение организаций, финансируемых из местного бюджета производится исходя из уровня затрат в 2009 году с ежегодным снижением на 3%. Экономия полученная сверх 3% остается в распоряжении организации и может быть направлена на увеличение фонда оплаты труда.

Организации с муниципальным участием должны реализовывать мероприятия повышения энергоэффективности, обеспечивать целевые показатели энергоэффективности, характеризующие исполнение программы, в том числе экономическую эффективность мероприятий.

2.1.2. Энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере.

Имеются особенности организации энергосбережения для организаций с муниципальным участием, осуществляющих регулируемые виды деятельности (энергоснабжающие, водо-, теплообеспечение,  водоотведение и канализация  и т.д.) . Эти организации должны реализовывать мероприятия повышения энергоэффективности, обеспечивать целевые показатели энергоэффективности, характеризующие исполнение программ, в том числе экономическую эффективность мероприятий с выделением этих мероприятий применительно к объектам модернизации. Предусмотрена возможность учёта в тарифах и ценах затрат на проведение мероприятий повышения энергоэффективности и возможность планирования затрат и получения эффекта на долгосрочный период (от 3 до 5 лет). При этом предусмотрены условия:

- потребители в течение этого периода должны получать некоторое снижение тарифов;

- затраты на проведение мероприятий не финансируются из бюджета;

- экономия, полученная организацией сохраняется за ней на период не менее 5 лет с момента получения экономического эффекта от энергосберегающих мероприятий;

- по истечении 5 лет после получения экономии тарифы регулируются от вновь сложившейся схемы затрат.

К    организациям        жилищно-коммунального хозяйства города Дивногорска относятся:

- ООО "ДВК"  (полное  обеспечение  объектов жилищного, промышленного и культурно-бытового назначения услугами водоснабжения и канализации);

- ОАО ДЖКК  (выполнение  функций  управляющей компании);

- МУПЭС  (эксплуатация,  обслуживание  электрокотельных, ЦТП, угольных котельных, электрохозяйства города 6 и 0,4 кВ, жилого фонда пос. Молодежный);

Проведенный анализ работы оборудования МУПЭС и  ООО «ДВК» показал наличие значительного потенциала экономии энергоресурсов.

МУПЭС г. Дивногорска.

В схеме теплоснабжения верхней застройки г. Дивногорска предусмотрены Центральные тепловые пункты для обеспечения работы гидравлического режима и регулировки тепловой сети. Анализ энергопотребления ЦТП выявил неравномерность работы оборудования в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха. В связи с  несовершенством насосной системы имеется перерасход электроэнергии и воды. Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на центральных тепловых пунктах (ЦТП) позволяет значительно сократить эти потери. В отличие от традиционных технологий, частотно-регулируемый привод позволяет контролировать производительность насоса, таким образом, снижая перерасход ресурсов, обеспечивает минимально необходимые напоры в системе, а также плавный пуск насосов, что, в свою очередь, приводит к продлению ресурса ЦТП и тепловых сетей.

В процессе эксплуатации угольных  котлов, установленных в             с. Овсянка и пос. Усть-Мана наблюдается отложение солей жесткости воды в трубной части котлов. Это обусловлено качеством воды, применяемой как теплоноситель для заполнения тепловой сети. Соли жесткости воды, откладываясь на стенках трубной части котлов, уменьшают КПД котлов, являются препятствием для передачи тепловой энергии от горящего угля к теплоносителю. Имеет место частичное перекрытие  внутреннего сечения трубопроводов продуктами осаждения солей. Скорость теплоносителя уменьшается,  появляется местный перегрев участков трубной части котлов и котел переходит в аварийный режим. Для защиты от солей жесткости теплоносителя служат гидромагнитные системы (ГМС).

Спроектированные десятки лет назад ЦТП с применением кожухотрубных теплообменников, сегодня уже не в состоянии обеспечить расчетные параметры теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения. Эти теплообменники громоздки и неэффективны.  В настоящее время для нужд теплоснабжения во всем мире применяются водоподогреватели нового поколения – пластинчатые. Так 69% потребителей запитанных от ИТП, имеют вынужденный перегрев за счет превышения температуры теплоносителя относительно графика.

Отсутствие приборов учета и контроля не позволяет производить более гибкую регулировку работы оборудования ЦТП-1, а также отслеживать нештатные ситуации и разрешать споры связанные с теплоснабжением района.

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов ЦТП в настоящее время выполнена из традиционных материалов на основе минеральной ваты. В результате длительного срока эксплуатации изоляция частично разрушена, что приводит к непроизводительным потерям тепловой энергии при ее передаче. Насосное оборудование и запорная арматура не имеют изоляционного покрытия.

В электрокотельной здания КГБУ «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних» пос. Манский установлены водонагреватели марки ЭПЗ-100И2 (электродный). Существенные недостатки  эксплуатации этого оборудования:  образование накипи на нагреваемых элементах, низкий КПД работы.

Изоляционный материал участка тепловой сети от ТК15(8) до жилых домов по ул. Чкалова, 7а-19а - минеральная вата. В связи с наличием поверхностной и внутренней коррозии трубопроводов тепловой сети, порыва на данном участке необходимо проведение капитального ремонта элементов теплотрассы. При проведении капитального ремонта  должна быть выполнена замена стальных трубопроводов тепловой сети с применением новой теплоизоляции.

ООО «ДВК»

Анализ работы агрегатов показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, что неизбежно приводит к полезному использованию всего лишь     60-80% потребляемой энергии.

Водопотребление и водоснабжение отличается неравномерностью в течение суток (согласно данным журналов учета работы насосных станций). Продолжительность максимальных нагрузок в период пикового бытового водопотребления и водоотведения в течение суток не превышает 3-4 часов, снижаясь в периоды минимального водоснабжения и водоотведения в дневное и ночное время приблизительно до 12% от максимального водопотребления и водоотведения.

В среднем, при работе насосных агрегатов без регулирования их производительности по напору и расходу давление в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15% превышает оптимальное, которое требует по условиям обеспечения водопотребления и водоотведения. На момент обследования давления в системах водоснабжения и водоотведения менялось в пределах     0,4-0,5 кгс/см2.

Существующее управление производительностью насосов в технологическом цикле водопроводных насосных станций 2-го подъема и 4-го подъема, канализационных насосных станций производится вводом в сеть трубопроводов дополнительного гидравлического сопротивления с помощью задвижек. Кроме того, насосные агрегаты в принятой системе водоснабжения и водоотведения имеют завышенные характеристики по давлению и расходу воды, а эксплуатация системы без постоянно прикрытой задвижки на выходе невозможна, так как вероятны разрывы трубопроводов. К тому же, имеются значительные суточные колебания потребления воды и отведения стоков. Все это приводит к неоправданным потерям энергии и преждевременному износу оборудования.

2.1.3. Энергосбережение в жилищной сфере.

Наиболее характерной особенностью всех зданий «преклонного» возраста является значительный износ коммуникаций. Как правило, ремонтировать их нужно каждые 20-30 лет. Это один из самых сложных и затратных участков работ. Особенно учитывая, что реконструкция коммуникаций сегодня не ограничивается заменой изношенных труб или электропроводки. Многие здания технически устарели и требуют серьезного переоборудования. Например, большинство  домов, не соответствуют современным стандартам энергоэффективности, особенно в части отопления. «В российском ЖКХ средний расход энергии составляет 229 кВт/м2 в год, тогда как в странах ЕС — 77 кВт/м2». Объясняется это тем, что у жителей нет возможности убавить температуру отопительных приборов. Единственный способ регулирования температуры — открыть форточку. К тому же, с января 2010 года отдаваемое улице лишнее тепло люди должны еще и оплачивать. Расчеты за отопление, в соответствии с требованиями принятого закона «Об энергосбережении», производятся не по нормативу, а по счетчику.

Решить проблему можно только оснастив в ходе ремонта отопительную систему средствами тепловой автоматики. Например, индивидуальный тепловой пункт позволяет регулировать температуру горячей воды в системе в зависимости от колебаний уличной температуры. Также, согласно действующим сегодня в РФ  нормативам, на всех радиаторах должны стоять автоматические терморегуляторы.

Если собственники смогут регулировать свое теплопотребление, это не только повысит комфорт проживания, но и позволит снизить суммы коммунальных платежей. Но для получения реального, ощутимого эффекта нужно рассматривать все факторы энергосбережения в комплексе и учитывать это при проведении капитального ремонта.

Существующие нормативы потребления холодной и горячей воды не стимулируют население к установке приборов учета. В результате многим потребителям выгоднее производить расчеты за использованную горячую и холодную воду по нормативу потребления. В свою очередь, перерасход в потреблении холодной и горячей воды управляющая компания перекладывает  на тех  жильцов, которые уже установили  данные приборы.

Из-за отсутствия на территории муниципального образования город Дивногорск раздельного сбора ТБО и его фактического сбора в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигоны ТБО города Красноярска либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные приборы с ртутным наполнением (например, ртутные градусники), загрязненные ртутью материалы и грунты. Однако в городе Дивногорске до сих пор не организованно централизованной и экологически безопасной системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения. В результате значительная часть этих отходов попадает в шахты мусоропроводов жилых домов, поступает совместно с ТБО на полигоны города Красноярска несанкционированные места размещения отходов, удаляется в системах канализации, что обусловливает опасные последствия, связанные с ртутным загрязнением территории муниципального образования город Дивногорск. (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 24.04.2012 № 93п)

В соответствии с 261 Федеральным законом от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчет муниципальных образований с ресурсоснабжающими организациями за потребленные коммунальные ресурсы должен осуществляться по показаниям приборов учета (общедомовых, индивидуальных). На территории муниципального образования город Дивногорск в 2013 году за счет собственников жилых помещений, при участии фирмы подрядчика имеющей разрешения на выполнения такого вида работ, подлежит оснащению 53 многоквартирных дома. Средняя стоимость одного прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения составляет 350 тыс. руб.

Данный вид работ является затратным как для собственников, так и для компаний, осуществляющих монтаж и обслуживание узлов учета энергетических ресурсов, которым приходится обращаться в кредитные и лизинговые организации для привлечения средств на выполнение данного вида работ (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

- 2.2. Цели и задачи Программы, сроки реализации.

Цели Программы:

2.2.1. Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. уменьшение потребления энергии муниципальными учреждениями и связанных с этим затрат не менее чем  на 15 процентов;

2. совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

3. внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

4. повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

2.2.2.  обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления на территории муниципального образования г. Дивногорск:

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- запуск  механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка  комплекса  нормативно-правовых  актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения;

- привлечение  инвестиций  в  энергосбережение;

- развитие   образовательных  программ,  повышение  эффективности пропаганды энергосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях (в 2012 году 2 учреждений, в 2013 году 23 учреждений) (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п);

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- организация ведения топливно-энергетических балансов. Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета;

- снижение   удельных   показателей   потребления  электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой энергии, в т. ч. выбросов вредных веществ;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье население на территории муниципального образования город Дивногорск.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

  - Развитие системы сбора ртутьсодержащих отходов. (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 24.04.2012 № 93п)

Общие сведения для расчета целевых показателей приведены в приложении №1.

- Сроки реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2014 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

проведение энергоаудита зданий 2-х муниципальных бюджетных учреждений (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п)

проведение энергоаудита зданий муниципальных учреждений;

обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов;

проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита.

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

На втором этапе (2013-2014 годы) Программа предполагает:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

проведение энергоаудита зданий 23-х зданий  муниципальных бюджетных учреждений (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п)

проведение энергоаудита зданий муниципальных учреждений;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров;

установка систем терморегулирования в бюджетных учреждениях (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п);

разработка схем теплоснабжения (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п)

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения

установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

По итогам второго этапа реализации Программы к 2014 году среднее удельное энергопотребление в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года.

2.3. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов 
на предприятии (в организации).

Муниципальный заказчик  Программы организует размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на сайте администрации муниципального образования г. Дивногорск.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет по согласованию 
с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным  заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, а так же из внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий на приобретение контейнерного оборудования для оснащения пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 24.04.2012 № 93п)

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным  заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органа местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для  муниципальных  нужд   производится   с   обязательным   учетом

требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях муниципального образования, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Исполнители Программы в сроки, установленные отделом экономического развития, торговли и предпринимательства, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Заместитель Главы города, курирующий данное направление, ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение Главе города;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам (приложение №2), позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Дивногорского городского Совета депутатов  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Система управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик: отдел экономического развития, торговли и предпринимательства администрации г. Дивногорска. Заказчик  контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения, руководитель организации, участвующей в программе энергосбережения.

- 2.5. Оценка эффективности реализации Программы.

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

сокращение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (расчет целевых показателей приведен в Приложении №2)

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления.

Достижение экономии энергетических ресурсов к 2015 году по сравнению с 2009 г.:

снижение потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях на 518 тыс. кВт-ч;

снижение потребления тепловой в энергии муниципальных учреждениях на 4099 Гкал;

снижение водопотребления в муниципальных учреждениях    на  19,2 тыс. куб.м.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создания условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения

- установка общедомовых приборов в многоквартирных домах (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом жилом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора (приложение №2), который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где:

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

- 2.6. Система программных мероприятий.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

2.6.1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий (2012 год – 2 учреждения, 2013 год – 23 учреждения), что позволит определить реальный расход потребления энергии и энергоресурсов, показатели энергоэффективности, потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности, составить перечень типовых мероприятий энергосбережения, дать их стоимостную оценку, составить энергетический паспорт объекта (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

Энергоаудит  обязателен для:

- органов местного самоуправления, наделенного правами юридического лица;

- организаций с участием  муниципального образования;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- организаций, совокупные затраты которых на потребление тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

- организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Эти организации обязаны провести первый энергоаудит до 31 декабря 2011 года, далее один раз в пять лет.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации» дополнить и читать в следующей редакции: «Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий (2 здания в 2012 году, 23 здания в 2013 году) с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по всем муниципальным зданиям муниципального образования.

В рамках сотрудничества и заключенных соглашений администрацией муниципального образования создается информационная система, включающая сведения обо всех муниципальных зданиях. Она содержит информацию о потреблении по основным целевым группам (образование, здравоохранение, культура, спорт, административный сектор), по зданиям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета города. Информация подразделяется на две группы данных:

начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и  энергоснабжение;

переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления  энергии в зависимости от  периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями отделов администрации муниципального образования и муниципальных учреждений. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках теплоснабжения здания);

список объектов (разделяются на сектора, целевые группы);

объекты и пользователи (объединяются по целевым группам);

суммарные расходы (потребление энергии в МВтч. и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

диаграмма суммарных расходов (диаграмма потребления энергии и энергозатрат в выбранном году);

потребление энергии объектами в МВтч. по годам (краткий обзор потребления энергии по отобранным объектам в МВтч. в течение всех введенных  в базу лет);

удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч., удельное потребление в кВтч/м2 и стоимость  платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

тип теплоснабжения и потребления (полный обзор типов отопления и источников теплоснабжения в зданиях, разделённый по целевым группам).

Специализированные отчеты охватывают следующую информацию об объектах:

дата постройки;

удельные расходы на отопление;

по режиму эксплуатации здания (список объектов с указанным циклом эксплуатации – весь год или сезонный (лето или зима);

по виду технической системы (список объектов, выбранных по типу технических систем (отопление, вентиляция и т.д.);

работа, проводимая на объектах по повышению энергоэффективности (список объектов с продолжающимся или законченным выполнением мероприятий по энергоэффективности, с описанием энергосберегающих мероприятий).

Анализ базы данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет реализуются в первоочередном порядке.

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на конкурсной основе.

Главным распорядителем средств субсидии на проведение энергетических обследований муниципальных учреждений являются: Министерство промышленности и энергетики Красноярского края  (2010-2012 гг.), Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (2013-2020 гг.).

В соответствии с Соглашением от 26.10.2012 № 20,  соглашением от 19.08.2013 № 3 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования города Дивногорска из краевого бюджета по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений, главный распорядитель обязуется предоставить в 2013 году субсидию бюджету муниципального образования города Дивногорска из краевого бюджета по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году на реализацию мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований 25 муниципальных учреждений (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п).

2.6.2. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

2.6.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

2.6.4. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны владельца зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы планируется разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий, обучение обслуживающего персонала учреждений бюджетной сферы.

2.6.5.	Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

2.6.6. Проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров.

2.6.7. Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

2.6.8. Капитальный ремонт зданий и модернизация  инженерных систем муниципальных учреждений.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

по результатам  проведенного энергоаудита муниципальных зданий и на основании проектно-сметной документации указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования, а также наименования муниципальных учреждений, в которых будут проводиться данные мероприятии Программы;

при получении экономии средств городского бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 3.

2.6.9. Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  в жилищно-коммунальной сфере необходимо проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой и электрической энергии, а так же водопотребления:

- замена  санитарно-технического оборудования и запорной арматуры на энергосберегающие;

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция и модернизация сооружений станций водоподготовки;

- модернизация насосного оборудования перекачивающих станций;

- замена  ламп  накаливания  на  энергосберегающие  осветительные приборы;

- замена   старых  окон  на  современные  с  применением  тройных стеклопакетов;

- остекление лоджий и балконов в зданиях и др.;

- замена   приборов   учета   по  мере  истечения  межповерочного интервала   на   многотарифные   приборы   учета;

- монтаж   светотехнических  устройств  на  основе  использования солнечных батарей;

- использование  при  освещении  лестничных  клеток  жилых  домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов;

- модернизация    тепловых   пунктов   с   установкой   частотных регуляторов   на  насосное  оборудование,  а  также  контроллеров  для автоматического  отпуска  тепловой  энергии  для  отопления,  горячего водоснабжения и насосного оборудования;

- разработка  комплекса  мероприятий  по снижению гидравлического сопротивления    существующих   трубопроводных   систем   в   процессе эксплуатации без замены материала труб;

- установка   балансировочных   клапанов   для  систем  отопления многоподъездных зданий;

- применение  люминофорных красок для указателей адресов на домах и учреждениях города, дорожных знаков и указателей;

- увеличение норматива потребления холодной, горячей воды в целях стимулирования населения к установке внутриквартирных приборов учета;

- установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п);

- разработка схем теплоснабжения (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п)

- Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 № 248п)

| - № п/п | - Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | - Главные распорядители | - Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | - Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всего | - В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | - Краевой бюджет | - Местный бюджет |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  |
| - Задача: Развитие системы сбора ртутьсодержащих отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Дивногорск на приобретение контейнерного оборудования для оснащения пунктов приема ртутьсодержащих отходов о населения | - Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края | - 13,029 | - 12,9 | - 0,129 | - 4 единицы контейнерного оборудования, приобретенного для оснащения пунктов приема ртутьсодержащих отходов о населения |  |
| 2. | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования город Дивногорск на установку систем терморегулирования | Министерство промышленности и энергетики Красноярского края | 187 100 | 185 229 | 1,871 | Данные приборы позволяют препятствовать перегреву помещений, обеспечивая в них наиболее комфортную температуру воздуха. Помимо этого терморегуляторы отопления позволяют экономить около 20% энергии, которая потребляется на отопление зданий. |  |
| Задача: Установка систем терморегулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка схем теплоснабжения. | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 2 020,00 | 2 000,00 | 20,00 | Главной задачей является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Способствует формированию и совершенствованию экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг по теплоснабжению при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем теплоснабжения муниципального образования. |  |
| Задача: расчет с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергетические ресурсы по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно- технического обеспечения, которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно- технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах. | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 18 550,00 | 18 531,45 | 18,55 | Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в 53 многоквартирных домах |  |

- 2.7. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.

Прямое бюджетное финансирование из бюджета муниципального образования в рамках реализации целевой программы направлено на развитие правовой основы энергосбережения, энергетическую паспортизацию и энергетические обследования объектов городской бюджетной сферы и жилищного фонда,  мониторинг реализации программных мероприятий, капитальный ремонт зданий и модернизацию  инженерных систем муниципальных учреждений.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования краевых и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы без учета внебюджетных источников составляет 68 610,1601 тыс. руб., в т. ч.:

2010 год –   3 940 тыс. руб.,

2011 год –   4 703 тыс. руб.,

2012 год –   8 068,668 тыс. руб.,

2013 год –   36 005,5921 тыс. руб.,

2014 год –   16 080 тыс. руб.

((в редакции постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 №248п))

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 4.

За   счет   внебюджетных  средств  осуществляется  финансирование

основных   мероприятий на  объектах  жилищно - коммунального  комплекса.

Соглашения    по    дополнительному    внебюджетному    финансированию подготовлены с ООО "ДВК",  ОАО "ДЖКК",  МУПЭС.

3. Подпрограммы

3.1 ПОДПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУПЭС НА 2011-2013 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУПЭС на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | МУПЭС |
| Исполнитель мероприятий программы | МУПЭС |
| Основные мероприятия | 1.Установка частотно- регулируемых приводов на ЦТП-1,2,3; 2. Оснащение котельных с.Овсянка, п.У-Мана устройствами для гидромагнитной обработки воды (ГМС) в целях ликвидации накипеобразования; 3. Замена кожухотрубных теплообменников ЦТП-1 на пластинчатые; 4. Замена тепловой изоляции оборудования ЦТП-1 , на изоляцию на основе ППУ и «Thermal-CoatTm»; 5. Установка приборов учета тепловой энергии на источниках тепла (ЦТП-1); 6. Модернизация котельного оборудования пос. Манский; 7. Капитальный ремонт тепловых сетей с применением трубопровода Касафлекс; 8. Проведение энергоаудита на котельных и тепловых сетях предприятия. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: - повышение эффективности теплоснабжения муниципального образования; Задачами Программы являются: - экономия энергетических ресурсов - снижение себестоимости услуг |
| Целевые индикаторы | - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) теплоносителя; - снижение объема потерь теплоносителя при ее передаче; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; - снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче; - снижение количества аварий на сетях; - снижение технологических потерь на ЦТП; - контроль и учет потребления энергоресурсов |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 13 636,64 тыс. руб., в т.ч. собственные средства – 13 636,64 тыс. руб. в т.ч. по годам: -2011 год-8 972,7 тыс.руб.; -2012 год-3 643,3 тыс.руб.; -2013 год-1 020,64 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение расхода электроэнергии на передачу теплоносителя через ЦТП на 20%; - снижение расхода твердого топлива на выработку тепловой энергии до 5%; - снижение расхода эл. энергии на выработку тепловой энергии; - снижение технологических потерь тепловой энергии на ЦТП; - сокращение производственных расходов на содержание котельного оборудования маломощных котельных; - снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии; - определение оптимальных режимов работы оборудования котельных и тепловых сетей. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация города Дивногорска |

1.Установка частотно- регулируемых приводов на ЦТП-1,2,3

В схеме теплоснабжения верхней застройки г. Дивногорска предусмотрены Центральные тепловые пункты для обеспечения работы гидравлического режима тепловой сети. Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на центральных тепловых пунктах (ЦТП) позволяет значительно сократить перерасход электроэнергии и воды, связанный с несовершенством насосной системы. В отличие от традиционных технологий, частотно-регулируемый привод позволяет контролировать производительность насоса, таким образом, снижая перерасход ресурсов. Внедрение частотно-регулируемых приводов позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, а также плавный пуск насосов, что, в свою очередь, приводит к продлению ресурса ЦТП и тепловых сетей. Внедрение частотного регулирования рассчитана на 3 года и предусматривает замену 	насосного 	оборудования в течение 2011-2013г.г на 3-х ЦТП.

ЦТП-3 - 2011 г.

ЦТП-2 - 2012 г.

ЦТП-1 - 2013 г.

Планируемое оборудование при реализации программы для одного ЦТП:

- Два насосных агрегата с рабочей точкой: расход 130 м3/час, напор 74 м. вод. ст.

- Шкаф управления для двух сетевых насосов с одним частотным приводом и АВР.

Два аналоговых датчика давления и два поверенных манометра, а также краны шаровые для их установки.

Выводы:

Анализ работы оборудования ЦТП по показаниям приборов позволяет сделать вывод, что с применением регулирования объема перекачиваемого теплоносителя возможно снижение температуры теплоносителя до нормативной, что позволит значительно снизить потребление электроэнергии примерно на 20%.

Преобразователи частоты это электронные устройства для плавного бесступенчатого регулирования скорости вращения асинхронного двигателя. При частотном регулировании управление скоростью вращения вала осуществляется с помощью изменения частоты и амплитуды трехфазного напряжения подаваемого на двигатель.

Расчет экономической эффективности выполнен на основании данных по расходу электроэнергии на каждом ЦТП с учетом снижении расхода электроэнергии на 20 %.

На ЦТП-3 и ЦТП-2 планируется замена электродвигателя с 55 кВт на электродвигатель 37 кВт ЧРП.

| Годовой расход эл. энергии на ЦТП, кВт/час |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦТП-1 Спортивная 6 | ЦТП-2 Чкалова 29 | ЦТП-3 Чкалова 57 |
| 94120 | 406880 | 428600 |

Средняя цена за киловатт электрической энергии составляет 1,5 руб. По мероприятию на 2013 год стоимость электроэнергии примем 3,0 руб./кВт.

Экономический эффект по каждому ЦТП руб./год (по факту потребления эл.энергии по ЦТП за 2009г)

| 2009 г. ЦТП-2 |  | 2009 г. ЦТП-3 |  | 2009 г. ЦТП-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До внедрения ЧРП | После внедрения ЧРП | До внедрения ЧРП | После внедрения ЧРП | До внедрения ЧРП | После внедрения ЧРП |
| 610320 | 311688 | 642900 | 311688 | 282360 | 225888 |
| Эконом. эффект = 298,632 т.р/год |  | Эконом. эффект = 331,212 т.р/год |  | Эконом. эффект = 56,472 т.р/год |  |

Срок окупаемости мероприятия

ЦТП-2  С.о = =

ЦТП-3  С.о = =

ЦТП-1  С.о = =

(реальный срок окупаемости будет меньше, т.к. стоимость электроэнергии постоянно увеличивается)

Ц. мер - Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф. - Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

Стоимость мероприятия

Договор на поставку оборудования по перечню, согласно спецификации № 1 заключен с ООО «А-Сервис».

Стоимость оборудования согласно договору поставки № 2/2010 от 09.02.2010 г. 	составляют 	785,41 тыс.руб.(в том числе НДС 18%-119,81 тыс. руб.)

Стоимость мероприятия согласно сметному расчету  № 68263-3 по 2011 году составит 1020,64 руб. без НДС по объекту - ЦТП-3.

Стоимость мероприятия согласно сметному расчету  № 68263-2 по 2012 году составит 1020,64 руб. без НДС по объекту - ЦТП-2.

Стоимость мероприятия согласно сметному расчету  № 68263-1 по 2013 году составит 1020,64 руб. без НДС по объекту - ЦТП-1.

2. Оснащение котельных с.Овсянка, п.Усть-Мана устройствами для гидромагнитной обработки воды (ГМС) в целях ликвидации накипеобразования.

Мероприятие по устройству гидромагнитной обработки воды для предотвращения процесса накипеобразования в трубной части котлов рассчитано  на 1 год и предусматривает установку гидромагнитных устройств на угольной котельной  с. Овсянка, угольной котельной пос. Усть-Мана «Школьная» и Усть-Мана «Клубная».

Исходные данные:

1. Тип котлов, установленных в угольных котельных с. Овсянка, пос. Усть-Мана

- КВ-ТР-0,5-95    теплопроизводительность 0,5 Гкал/час

- КВр-0,63к      теплопроизводительность 0,5 Гкал/час

- КВ-ТР-1-95	теплопроизводительность 1,0 Гкал/час

- КВр-1,16к	теплопроизводительность 1,0 Гкал/час

2. Назначение котлов - отопительные котлы, теплоноситель - вода

3. Водоисточник котельных - скважины подземных водоисточников

4. Количество котлов, установленных на угольных котельных:

с. Овсянка  			-10 шт,

пос. Усть-Мана «Школьная» - 2 шт.,

пос. Усть-мана «Клубная»	 - 3 шт.

В процессе эксплуатации котлов, установленных в с. Овсянка и пос. Усть-Мана наблюдалось отложение солей жесткости воды в трубной части котлов. Защита от накипи и отложений в трубных системах котлов без химикатов и электроэнергии  позволяют осуществить ГМС. Проблема накипи в трубных системах котлов приводит к серьёзным потерям энергии, которые могут составлять 10-60% из-за растущих в трубопроводах отложений солей кальция и магния.

Защита котлов от солей жесткости воды

Для защиты от солей жесткости теплоносителя служат гидромагнитные системы.

Гидромагнитные системы ГМС предназначены для обработки воды полем постоянных магнитов для предотвращения образования и ликвидации уже отложившейся накипи на стенках трубопроводах и теплообменных элементов (котлов и теплообменников). Метод магнитной обработки воды не требует каких либо химических реагентов и затрат энергии и является абсолютно экологически чистым. Вода обрабатывается устройством ГМС сохраняет свои свойства в течение некоторого периода времени (2-10 суток). Основным элементом ГМС является многополюсной магнитный элемент цилиндрической формы. Магнитный элемент соосно установлен в корпусе, представляющий собой стандартную трубу из ферромагнитного материала, составляя единую магнитную систему. За счет имеющегося в данной системе магнитного поля достигается максимальная эффективность воздействия на воду. Вода, проходя через выровненное магнитное поле, создаваемое в устройстве постоянными магнитами, претерпевает физические изменения.

Примеси, находящиеся в воде становятся центрами кристаллизации поверхностью для осаждения молекул кальция, давая им возможность нарастать друг на друга в потоке воды, не соединяясь с окружающими и нагреваемыми поверхностями.

ГМС обеспечивает улучшение теплопередачи в котле более 25% согласно техническим данным предприятия изготовителя.

Потребность в устройствах ГМС:

| № п/п | Наименование котельной | Марка / потребность в ГМС | Стоимость единицы ГМС руб. |  | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная с. Овсянка | ГМС-100 / 10 шт. | 48970 |  | 489700 |
| 2 | Угольная котельная пос. Усть-Мана «Школьная» | ГМС-100 / 2 шт. | 48970 |  | 97940 |
| 3 | Угольная котельная пос. Усть-Мана «Клубная» | ГМС-100 / 3 шт. | 48970 |  | 146910 |
|  |  | Итого (с НДС): |  | 734550 |  |

Экономический эффект от применения ГМС

При расчёте экономического эффекта примем увеличение КПД котлов условно на 5%, т.е. с 80% до 85%

Экономический эффект от применения ГМС получается за счёт снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Расчётная выработанная тепловая энергия угольных котельных                 п. Молодёжный 15773 Гкал/год.

Потребность топлива в условном топливе в базовом варианте.

Вб.у=Qвыр*в*10-3=15773*238,1*10-3=3756т.у.т

где: в-удельный расход условного топлива в проектируемом варианте :   кг у.т/Гкал

в =142,86*100/N=142,86*100/60=238,1 кг у.т/Гкал

Где: N-КПД котлов

Потребность в условном топливе в проектируемом варианте

Вп.у=15773*(142,86*100/65)*10-3=3466 т.у.т

Средневзвешенный калорийный эквивалент (коэффициент качества):

Э=QPH/QРут=3800/7000=0,543.

где: QPH-низшая теплота сгорания натурального топлива (по сертификатам качества угля).

QРут- теплота сгорания условного топлива

Потребность в натуральном топливе на три котла:

Базовый вариант: Вб.н=Вв.у/Э=3756/0,543=6917 т.

Проектируемый вариант: Вп.н=Вп.у/Э=3466/0,543=6383 т.

Экономический эффект от внедрения ГМС при цене топлива 509 руб/т.

| Показатели эффективности | Расход руб./год |  | Экономия Руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектируемый вариант |  |
| Снижение расходов топлива | 6917*509=3520753 | 6383*509=3503447 | 271806 |

Срок окупаемости мероприятия

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

Стоимость мероприятия

Стоимость оборудования согласно прайс-листу составляют:

48970 руб. 15 шт.=734 550 руб. стоимость устройств ГМС с НДС. тыс. руб. Стоимость мероприятия согласно сметному расчету № 68265 составляет 876,191 тыс. руб.

3. Замена кожухотрубных теплообменников  ЦТП-1 на пластинчатые

(резервная группа).

Замена теплообменного оборудования ЦТП позволит снизить параметры теплоносителя по температуре на источнике теплоснабжения, т.к. из-за плохого теплообмена на ЦТП приходится производить перегрев потребителей, получающих  тепловую энергию через ИТП.

Экономический эффект в полном объеме достигается от наладки режима работы сети после установки пластинчатых теплообменников на всех ЦТП:

Общий отпуск тепловой энергии от источника на отопление – 65035 Гкал/год

В том числе:

от ЦТП-1		2427 Гкал/год

ЦТП-2		11919 Гкал/год

ЦТП-3		6662 Гкал/год

Всего			21008 Гкал/год

Отпуск тепловой энергии на отопление от всех ЦТП 21008/65035*100%=32,3%

ЦТП-1

ЦТП-2		%

ЦТП-3

Всего:		28640 Гкал/год

Применение пластинчатых теплообменников на ЦТП позволит улучшить теплопередачу. Коэффициент теплопередачи данных теплообменников в 3-5 раз выше, т.е. если в трубном теплообменнике  разница температур между греющей и нагреваемой средой 200С, то в пластинчатом 50С.

Для поддержания нормального теплового режима у всех потребителей, запитанных от ИТП, необходимо производить повышение температуры теплоносителя на выходе, вследствие чего около 69% потребителей имеют вынужденный перегрев. Имея фактические данные по температуре на источнике за отчетный период можно сделать вывод, что температура в обратном трубопроводе t2 в среднем на 80С выше графика. Данное положение дополнительно свидетельствует о перегреве потребителей запитанных от ИТП. При расчете экономического эффекта ∆t снизим всего на 10С.

В условиях проектируемого варианта температура теплоносителя будет снижена на 10С, отсюда получим тепловую энергию в проектируемом варианте.

Qб=G∆t,		Qп=G(∆t-1)

Qп=

Где Qб,Qп – тепловая энергия источника в базовом и проектируемом вариантах.

∆t – разница температур между прямым и обратным трубопроводом тепловой сети.

G – расход теплоносителя (м3/год), одинаковый для обоих вариантов.

Снижение выработанной тепловой энергии на 3803 Гкал

При расчете экономической эффективности мероприятия учитываем только стоимость электрической энергии на выработку т.к. все остальные составляющие останутся без изменений.

Экономический эффект

1Гкал=1163кВт/98%КПД котлов=1186кВт

Стоимость 1кВтч для нужд электрокотлов 1.148руб/кВтч

3803Гкал=4510358кВт

Э,эф=4510358кВтч*1.148руб/кВтч=5177890 руб.

Экономический эффект от внедрения мероприятия на ЦТП-1 условно принимается в размере 3,7% от общего экономического эффекта.

Э.эф ЦТП-1   5177890руб*3,7%=191582руб

Стоимость мероприятия

Стоимость мероприятия согласно сметного расчета  №68251 составляет – 1296,4 тыс.руб.

Срок окупаемости мероприятия

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

4. Замена тепловой изоляции оборудования ЦТП-1 , на изоляцию на основе ППУ и «Thermal-CoatTm»

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов ЦТП в настоящее время выполнена из традиционных материалов на основе минеральной ваты с покрытием из стеклоткани. В результате длительного срока эксплуатации изоляция частично разрушена, это приводит к непроизводительным потерям тепловой энергии. Насосное оборудование и запорная арматура не имеют изоляционного покрытия.

При замене тепловой изоляции оборудования ЦТП будет применена изоляция из ППУ и энергосберегающего материала Thermal-CoatTM.

Thermal-Coat™ - это микроскопические керамические и силиконовые шарики, которые находятся во взвешенном состоянии в жидкой композиции, состоящей из синтетического каучука, акриловых полимеров и неорганических пигментов. Эта комбинация делает материал легким, гибким, растяжимым, обладающим хорошей адгезией к покрываемым поверхностям, уникальность изоляционных свойств. Thermal-Coat™ - результат интенсивного молекулярного воздействия воздуха, находящегося в полых шариках. Thermal-Coat ™ может наноситься на металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную, стеклянную, пластиковую, резиновую, картонную и другие поверхности.

Исходные данные для расчета экономического эффекта.

Годовой расход тепловой энергии на отопление помещения ЦТП за счет теплообменников от оборудования с фактической температурой в помещениях 300С. При применении изоляции температура снизится  до 200С.

Определение годовой потребности в тепле на отопление:

Qотпгод=Qотпmax∗tвн−tср.оtвн−tр.о∗П0∗24 Гкалгде:

- максимальная нагрузка на отопление Гкал/час

tвн - расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещении, °С

tср.о - средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С

По - продолжительность отопительного периода, сутки.

24 - число часов работы системы отопления в сутки, час.

|  | Vн | t0C | q | Qmaot | Qотгод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | 734 | 30 | 0.37 | 20531.4 | 61.3 |
| После применения мероприятия |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1 | 734 | 20 | 0.37 | 17598.4 | 44.8 |

Экономический эффект от применения изоляции из ППУ и энергосберегающего материала Thermal-CoatTM

| Показатели эффективности | Расход руб./год |  | Экономия руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектируемый вариант |  |
| Снижение тепловых потерь через изоляцию (уменьшение температуры внутри помещения) | 61,3*986Гкал/руб=60441 | 44,8*986Гкал/руб=44172 | 16269 |

Стоимость мероприятия

Стоимость мероприятия согласно сметного расчета  №68270 составляет - 183 тыс.руб.

Срок окупаемости мероприятия

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

5. Установка приборов учета на ЦТП-1

Установка приборов учета и контроля позволит производить более гибкую регулировку работы ЦТП а также позволяет отслеживать нештатные ситуации и разрешать споры связанные с теплоснабжением района.

Экономический эффект от внедрения можно оценить за счёт снижения расхода тепловой энергии на 5%: (условно).

Тариф на тепловую энергию 986 руб./Гкал.

| Объект | Расчетная годовая тепловая нагрузка Гкал/год | Расход руб./год |  | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый вариант | Проектируемый вариант |  |
| ЦТП-1 | 3459 | 3459*986 =3410574 | 3459*0,95*986 =3240045 | 170529 |

Стоимость мероприятия

Ориентировочная стоимость мероприятия - 500тыс.руб.

Основное оборудование и материалы -  350 тыс.руб.

Проектная документация – 50 тыс.руб.

Монтажные работы  - 100 тыс.руб.

Срок окупаемости мероприятия

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

6. Модернизации котельного оборудования пос. Манский.

Исходные данные:

1. Хозяйствующий субъект электрокотельной - МУПЭС г. Дивногорск

2. Назначение электрокотельной - отопление здания КГБУ СРЦН (краевое 	государственное бюджетное учреждение социальный реабилитационный центр для 	несовершеннолетних)

3. Юридический адрес объекта - пос. Манский, ул. Школьная 2

3. Тип установленной электрокотельной - ЭКВБ-0,4/400-3,2

4. Мощность тепловая электрокотельной - Q=0,32 Гкал/час

5. Напряжение трехфазной сети - 380/220 В.

6. Номинальная температура теплоносителя 	- на входе в котельную - 70оС,  на выходе из котельной -  95 оС.

7. Марка водонагревателей - ЭПЗ-100И2 (электродный).

8. Число водонагревателей - 4 шт.

9. Номинальная мощность каждого водонагревателя - 100кВт

10. Система теплоснабжения - закрытая 2-х трубная.

11. Марка сетевых насосов - К20/30 -2 шт.

12.Год ввода в эксплуатацию – 1993.

Общая часть.

Индукционные котлы отличаются высоким КПД, что позволяет заметно экономить электричество. В индукционных системах не образуется накипь. Принцип работы индукционных котлов, основан на явление электромагнитной индукции. Установка индукционного нагрева обладает конструкцией, сходной с трансформатором, который состоит из двух контуров.

Первичный контур представляет собой магнитную систему, вторичный контур – теплообменное устройство или тепловыделяющий элемент. Под действием переменного магнитного поля, которое создается магнитной системой, в металле теплообменного устройства индуцируются токи, вызывающие его нагрев. Тепло от нагретых поверхностей теплообменного устройства идет в нагреваемую среду.

Основные достоинства индукционных котлов:

Принципиальное отсутствие элементов нагревания, что исключает возможность выхода из строя самого индукционного котла.

Полное отсутствие разъёмных соединений в конструкции, благодаря чему исключается вероятность возникновения течи.

Снижение скорости образования накипи.

Высокая степень электробезопасности.

Возможность настройки индукционного котла практически на любые температурные параметры, также на любое давление, что очень важно для технических решений.

Возможность работы индукционного котла практически с любыми типами теплоносителей.

Индукционный котел  представляет собой очень надежный и простой нагреватель жидкости, который может работать без замены элементов на протяжении десятков лет, что очень выгодно для индивидуальных систем отопления. При этом используется переменный ток промышленной частоты.

При правильно построенной системе индукционный котел стартует с малой мощности, и при прогреве постепенно набирает номинальную мощность. Современная автоматика дает возможность поддерживать оптимальную температуру в помещении с точностью ± 0,2 °С.

Экономичность в работе индукционных котлов достигается за счет:

- меньшей инерции нагрева;

- использования современной автоматики.

Прочность и долговечность обеспечивается применением современных материалов и простотой конструкции.

Стоимость мероприятия

Договор на поставку оборудования по перечню, согласно спецификации № 1 заключен с ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения» г. Новосибирск.

Стоимость оборудования согласно договору поставки № 2010/02-010 от 21.01.2010 г. 	составляет: 1 112,9 тыс.руб.(в том числе НДС 18% - 169,76441 тыс. руб.)

Стоимость мероприятия согласно сметному расчету № 68264 составляет 	1 505,9 тыс.руб.

Монтаж узла нагрева типа «Титан 300» и сопутствующего оборудования будет произведен хозспособом.

Экономический эффект от внедрения можно оценить за счёт снижения расхода электрической энергии на 10% за счет более гибкого регулирования.

Потребление электроэнергии на выработку тепловой энергии за 2009 г. (факт)

| Объект | Расход руб./год |  | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектируемый вариант |  |
| Электрокотельная п. Манский | 452000*1,5 =678000 | 406800*1,5 =610320 | 67680 |

Срок окупаемости мероприятия

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

7. Капитальный ремонт тепловых сетей с применением трубопровода Касафлекс.

Исходные данные:

Хозяйствующий субъект участка тепловой сети - МУПЭС г. Дивногорск.

Участок тепловой сети, подлежащий ремонту - от ТК15(8) до ж/домов Чкалова 7а-19а.

Назначение участка тепловой сети - отопление и ГВС ж/домов данного участка

Вид тепловой сети - открытая двухтрубная тепловая сеть.

Температурный график теплоносителя тепловой сети - 130/70 оС.

Изоляционный материал тепловой сети, подлежащий ремонту - минеральная вата.

Год ввода в эксплуатацию данного участка тепловой сети - 1977.

Причина капитального ремонта данного участка тепловой сети - поверхностная и 	внутренняя коррозия трубопроводов тепловой сети, наличие порыва на данном участке.

Тепловую сеть из труб КАСАФЛЕКС проложить в существующих лотках.

Работы по прокладке трубопроводов выполнять без остановки систем ГВС в жилых домах.	Соединения труб КАСАФЛЕКС в ТК выполнить с помощью соединительных деталей и сварки.

Трубопроводы на участках тепловых сетей от тепловых камер к жилым домам заменить  с частичным вскрытием каналов в местах установки неподвижных опор.

Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети, СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Общая часть

При проведении капитального ремонта  данного участка тепловой сети планируется замена стальных трубопроводов тепловой сети на трубопроводы типа КАСАФЛЕКС. КАСАФЛЕКС - гибкая труба для тепловых сетей. Труба предназначена для использования в отопительных сетях и сетях горячего водоснабжения.

Труба КАСАФЛЕКС имеет гофрированную подающую трубу, изготовленную из 	нержавеющей стали  (Х5CrNi 18/9).

Теплоизоляция состоит из экологически чистого, вспененного с применением бесфреоновой технологии, полиуретана, обладающего необходимыми теплоизоляционными свойствами. Внутри теплоизолирующего слоя проходит сигнальный 	кабель для подключения системы Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК). Кроме того, труба имеет гидроизолирующую оболочку из ПВД.

Гибкость материала дает возможность легкого приспособления труб КАСАФЛЕКС к практически любой геометрии трассы.

Труба КАСАФЛЕКС поставляется на объекты одной секцией нужной длины (обычно в бухтах). Таким образом, это дает возможность обойтись минимальным количеством точек соединения. Так же, благодаря бесканальному способу прокладки труб КАСАФЛЕКС, можно значительно сузить траншеи для прокладки труб, что существенно снижает затраты при осуществлении земляных работ.

Если так же учесть сокращение времени на прокладку труб, то применение труб КАСАФЛЕКС является не только идеальным, с технической точки зрения решением, но и ключом к сокращению времени и производственных затрат.

Физические свойства гофрированной подающей трубы, позволяет производить их укладку без учета теплового расширения, отсутствует необходимость установки компенсаторов и неподвижных опор.

Монтаж соединительных деталей крайне прост. Они монтируются с помощью обычных инструментов.

Участок тепловой сети, подлежащей перекладке с использованием труб КАСАФЛЕКС от ТК15(8) до ж/домов Чкалова 7а-19а.

Потребность и стоимость трубопроводов и фитингов КСАФЛЕКС

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длина м/шт/длина общ | Цена без НДС за ед. тыс.руб. | Всего тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Труба 109/160 | м | 79х2/158 | 5,38 | 850,04 |
| 2 | Труба 86/145 | м | 48х2 +44х2+54х2/292 | 4,583 | 1338,236 |
| 3 | Труба 66/125 | м | 13х2/26 | 3,555 | 92,43 |
| 4 | Труба 55/110 | м | 18х2+9х4+8х2+7х2+3х4/114 | 2,584 | 294,576 |
| 5 | Фитинг 109 под сварку | шт. | 8 | 13,188 | 105,504 |
| 6 | Фитинг 86 под сварку | шт. | 12 | 9,32 | 111,84 |
| 7 | Фитинг 66 под сварку | шт. | 4 | 3,87 | 15,48 |
| 8 | Фитинг 55 под сварку | шт. | 28 | 3,258 | 91,224 |
|  | Итого: тыс.руб. |  |  |  | 2899,33 |

Стоимость мероприятия согласно сметному расчету № 68266 составляет  4008,9 тыс. руб.

Участок тепловой сети от ТК3(7), ТК5(7) до ж/домов ул. Заводская 2,4,6 с заменой трубопроводов на предизолированые трубопроводы КАСАФЛЕКС.

Исходные данные:

Хозяйствующий субъект участка тепловой сети - МУПЭС г. Дивногорск.

Участок тепловой сети, подлежащий ремонту - от ТК3(7), ТК5(7) до ж/домов по ул. Заводской, 2,4,6.

Назначение участка тепловой сети - отопление и ГВС ж/домов данного участка

Вид тепловой сети - открытая двухтрубная тепловая сеть.

Температурный график теплоносителя тепловой сети - 130/70 оС.

Изоляционный материал тепловой сети, подлежащий ремонту - минеральная вата.

Год ввода в эксплуатацию данного участка тепловой сети - 1977.

Причина капитального ремонта данного участка тепловой сети - поверхностная и 	внутренняя коррозия трубопроводов.

Тепловую сеть проложить из труб КАСАФЛЕКС в существующих лотках.

существующий П-образный компенсатор между ТК-3(7) и ТК4(7) из труб КАСАФЛЕКС не выполнять.

Работы по перекладке трубопроводов выполнять без остановки систем ГВС в жилых домах, т.е. поочередно: прямой трубопровод, обратный трубопровод.

Трубопроводы на участках тепловых сетей от тепловых камер к жилым домам заменить  с частичным вскрытием каналов в местах установки неподвижных опор.

Все работы выполнить в соответствии со СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86 тепловые сети, СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Схема  участка тепловой сети, подлежащей перекладке с использованием труб КАСАФЛЕКС от ТК3(7),ТК4(7) и ж/домов Заводская 2,4,6. г. Дивногорск.

| № п/п | Наименование участка | dу мм. | Длина м. (между центрами) | Тип трубы | Длина трубы КАСАФЛЕКС | Количество труб шт. | Фитинги КАСАФЛЕКС | Количество фитингов шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от ТК3(7) до ТК4(7) | 100 | 37,29 | 109/160 | 37 | 2 | 109 | 4 |
| 2 | от ТК4(7) до ТК5(7) | 80 | 29,18 | 86/145 | 29 | 2 | 86 | 4 |
| 3 | от ТК3(7) до ж/дома ул. Заводская 2 | 80 | 10 | 86/145 | 10 | 2 | 86 | 4 |
| 4 | от ТК4(7) до ж/дома ул. Заводская 4 | 80 | 17,88 | 86/145 | 17 | 2 | 86 | 4 |
| 5 | от ТК5(7) до ж/дома ул. Заводская 6 | 80 | 9,54 | 86/145 | 9 | 2 | 86 | 4 |

Потребность и стоимость трубопроводов и фитингов КСАФЛЕКС

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Длина м/ шт/Длина общ | Цена без НДС за м/ед.тыс.руб. | Всего тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Труба 109/160 | м | 37/2/74 | 5,38 | 398,12 |
| 2 | Труба 86/145 | м | 29/2/58 | 4,583 | 265,814 |
| 3 | Труба 86/145 | м | 10/2/20 | 4,583 | 91,66 |
| 4 | Труба 86/145 | м | 17/2/34 | 4,583 | 155,822 |
| 5 | Труба 86/145 | м | 9/2/18 | 4,583 | 82,494 |
| 6 | Фитинг 109 под сварку | шт. | 4 | 13,188 | 52,752 |
| 7 | Фитинг 86 под сварку | шт. | 16 | 9,32 | 149,12 |
|  | Итого: тыс.руб. |  |  |  | 1195,782 |

Стоимость мероприятия согласно локальному сметному расчету составляет 1 753,47 тыс. руб.

Экономический эффект от применения изоляции трубы ИЗОПРОФЛЕКС при стоимости 1 Гкал 986 руб./Гкал

| Показатели эффективности Снижение тепловых потерь через изоляцию | Расход руб./год |  | Экономия Руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый вариант | Проектируемый вариант (снижение на 50%) |  |
| от ТК15(8) до ж/домов Чкалова 7а-19а. | 323*986=318478 | 159239 | 159239 |
| от ТК3(7), ТК5(7) до ж/домов по ул.Заводской, 2,4,6 | 212,6*986=209623 | 104811 | 104811 |
| Итого |  |  | 264043 |

Срок окупаемости мероприятия

Перекладка трубопровода от ТК15(8) до ж/домов Чкалова 7а-19а.

Перекладка трубопровода от ТК3(7), ТК5(7) до ж/домов Заводская 2,4,6

Ц.мер – Цена (стоимость) мероприятия (тыс.руб.)

Э.эф – Экономический эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб.)

8. Проведение энергоаудита на котельных и тепловых сетях предприятия.

Энергоаудит инженерных систем и объектов является первоочередным направлением энергосбережения энергоресурсов.

Цель энергоаудита - сбор и поддержание объективной организационной, технической и коммерческой информации о состоянии теплоснабжения и объектов.

Основные направления энергоаудита:

1.  Энергетическая паспортизация источников теплоты

-  определение фактического КПД котлов и котельных;

-  определение фактической выработки теплоты котельной;

2.  Энергоаудит тепловых сетей

-  исследование гидравлического режима тепловых сетей;

-  гидравлический расчет действующих сетей;

-  оптимизации системы теплоснабжения.

Ориентировочная стоимость мероприятия

Учитывая среднюю стоимость услуг по проведению энергоаудита планируется в период 2011-2013г на цели проведения энергоаудита выделить 450 тыс.руб.

- Перечень программных мероприятий

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУПЭС НА 2011-2013 годы

| № п.п | Наименование мероприятия, объекта | Срок реализации |  | Целевые индикаторы | Потребность в финансовых ресурсах (тыс.руб) |  |  |  | Эк.эффект от внедрения мероприятия (тыс.руб) | Срок окупаемости мероприятия (год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2011г | 2012г |  | 2013г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка частотно- регулируемых приводов на ЦТП-1,2,3 | 2011 | 2013 | -снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) теплоносителя -снижение объема потерь теплоносителя при ее передаче; | 1020 | 1020 |  | 1020 | 686,3 | 8 |  |
| 2 | Оснащение котельных с.Овсянка, п.У-Мана устройствами для гидромагнитной обработки воды (ГМС) | 2012 | 2012 | - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; |  | 876 |  |  | 271,8 | 3,23 |  |
| 3 | Замена кожухотрубных теплообменников ЦТП-1 на пластинчатые (резервная группа) | 2012 | 2012 | - снижение технологических потерь в теплообменном оборудовании |  | 1297 |  |  | 191,5 | 6,7 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции оборудования ЦТП-1 , на изоляцию на основе ППУ и «Thermal-CoatTm» | 2011 | 2011 | - снижение технологических потерь в теплообменном оборудовании - снижение энергопотребления энергоресурсов на собственные нужды | 183 |  |  |  | 16,3 | 6,9 |  |
| 5 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках тепла (ЦТП-1) | 2011 | 2011 | -оснащение приборами учета энергоресурсов. | 500 |  |  |  | 170,5 | 2,9 |  |
| 6 | Модернизация котельного оборудования пос. Манский. | 2011 | 2011 | - приобретение оборудования высокого класса энергоэффективности. | 1506 |  |  |  | 67,7 | 22,2 |  |
| 7 | Капитальный ремонт тепловых сетей с применением трубопровода Касафлекс | 2011 | 2011 | - снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче; | 5762 |  |  |  | 263,0 | 20 |  |
| 8 | Проведение энергоаудита на котельных и тепловых сетях предприятия | 2012 | 2012 | - определение оптимальных режимов работы оборудования котельных и тепловых сетей; - повышение энергоэффективности работы систем потребления передачи и производства энергоресурсов. |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 8971 | 3643 | 1020 |  | 1667,1 |  |  |

3.2 ПОДПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «Дивногорский водоканал»

НА 2011-2013 ГОДЫ

  - Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Дивногорский водоканал» на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | ООО «Дивногорский водоканал» |
| Исполнитель мероприятий программы | ООО «Дивногорский водоканал» |
| Основные мероприятия | 1) Установка устройств плавного пуска насосов на насосной станции 2-го подъема, на насосной стации 4-го подъема. 2) Установка частотно- регулируемых приводов на КНС-8, на подкачивающей насосной станции ОСК г. Дивногорска. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов; Задачами Программы являются: - экономия энергетических ресурсов; - снижение себестоимости услуг. |
| Целевые индикаторы | - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды и сточных вод; - снижение количества аварий на сетях водопровода и канализации за счет исключения перепадов давления в сетях; - снижение объема потерь воды при ее передаче. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 1132,9 тыс. руб., (собственные средства) в т.ч. по годам: -2011 год – 791,0 тыс.руб.; -2012 год – 198,6 тыс.руб.; -2013 год – 143,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снизить расход электроэнергии предприятием на 4 % |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального образования г. Дивногорск |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия программы:

1) Установка устройств плавного пуска насосов – 4 шт.: на насосной станции 2-го подъема – 2 шт., на насосной стации 4-го подъема – 2 шт.:

Обеспечение города Дивногорска холодной водой осуществляется с 6 водопроводных насосных станций: насосная станция 2-го подъема, насосная станция 3-го подъема, насосная станция 4-го подъема, повысительные насосные станции – 3 шт. Насосная станция 2-го подъема подает воду на НФС, где находятся водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды и насосная станция 3-го подъема. Очищенная вода насосной станцией 3-го подъема подается потребителям верхней и средней застроек города. Насосная станция    4-го подъема подает воду на верхнюю застройку города.

При существующей водораспределительной и водоотводящей сети удельный расход электроэнергии на подачу и отвод 1-го куб. м, имеет значительные разбросы по кварталам:

на н/ст. 2-го подъема – разброс от 0,156 до 0,181 кВтч/м куб.

на н/ст. 4-го подъема – разброс от 0,195 до 0,489 кВтч/м куб.

на КНС-8 – разброс от 0,101 до 0,226 кВтч/м куб.

на подкачивающей н/ст. ОСК – разброс от 0,254 до 0,349 кВтч/м куб.

Анализ работы агрегатов показал, что режимы эксплуатации неравномерны во времени, что неизбежно приводит к полезному использованию всего лишь     60-80% потребляемой энергии.

Водопотребление и водоснабжение отличается неравномерностью в течение суток по данным журналов учета работы насосных станций. Продолжительность максимальных нагрузок в период пикового бытового водопотребления и водоотведения в течение суток не превышает 3-4 часа, снижаясь в периоды минимального водоснабжения и водоотведения в дневное и особенно в ночное время приблизительно до 12% от максимального водопотребления и водоотведения.

В среднем при работе насосных агрегатов без регулирования их производительности по напору и расходу давление в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15% превышает оптимальное, которое требует по условиям обеспечения водопотребления и водоотведения. На момент обследования давления в системах водоснабжения и водоотведения менялось в пределах     0,4-0,5 кгс/см2.

Применение устройств плавного пуска и преобразователей частоты позволяет потреблять электроэнергии ровно столько, сколько требуется для обеспечения расхода ресурса. В периоды максимальных нагрузок - удовлетворять потребность полностью, в период снижения потребности - понижать расход электроэнергии в точном соответствии с падением расходов в сетях водоснабжения и водоотведения.

Эффективность защиты энергетического оборудования с устройствами плавного пуска (УПП) и частотно-регулируемым приводом (ЧРП) повышается, т.к. дополнительно реализуются независимые каналы защиты:

- от перегрузки двигателей;

- от работы при пониженном напряжении;

- от работы при неисправности насоса или запорной арматуры.

Устройства плавного пуска и преобразователи частоты представляют собой конструкцию, которую удобно разместить в помещениях станций.

Подключение силовых кабелей и цепей управления к устройствам плавного пуска насосов и преобразователям не представляет технических сложностей.

Охлаждение конструкции ЧРП воздушное, принудительное, встроенным вентилятором.

Температура окружающей среды в пределах от -10 град.С до +45 град. С.

Применение устройств плавного пуска насосов на водопроводных насосных станциях и частотных преобразователей на канализационных станциях, кроме экономии энергоресурсов, дает возможность значительно снизить эксплуатационные затраты будущих периодов за счет:

- уменьшения опасностей аварий на трубопроводах вследствие исключения гидравлических ударов (при плавном пуске и частотном регулировании давление в переходных режимах изменяется плавно и с заданной интенсивностью);

- уменьшения износа подшипников электродвигателя и насоса (большую часть времени агрегат работает на пониженной частоте вращения);

- уменьшения износа коммутационной аппаратуры (уменьшается число коммутационных переключений в силовых цепях и в цепях управления, снижаются величины токов силовых цепей);

- уменьшения утечек транспортируемых жидкостей, в том числе через уплотнения насосов (большую часть времени насосы работают при пониженных давлениях);

- уменьшения износа запорно-регулирующей арматуры.

Объективная и количественная оценка указанных факторов может быть получена по мере поэтапного накопления опыта эксплуатации УПП и ЧРП, устанавливаемых на водопроводных и канализационных станциях.

Установка устройств плавного пуска на ВНС и преобразователей частоты на КНС не потребует дополнительных технических решений.

3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы.

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Достижение данной цели выполняется решением следующих задач:

- экономии энергетических ресурсов;

- снижении себестоимости услуг.

Реализация программы рассчитана на 2011-2013 годы.

4. Целевые индикаторы Программы, включающие:

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Наименование мероприятия | Значение индикатора по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Снижение объема электрической энергии, используемой при подаче воды, потерь воды при ее передаче | % | Установка устройств плавного пуска насосов на ВНС 2-го и 4-го подъема | 2 | 3 | 3 |
| Снижение объемов электрической энергии, используемой при (транспортировке) сточных вод | % | Установка частотно-регулируемых приводов на КНС-8 и подкачивающей н/ст. ОСК | 5 | 10 | 10 |

- 5. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Направления расходов и источники финанси- рования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общая стоимость мероприятий Программы, в т.ч.: | 791 | 198,6 | 143,3 | 1132,9 |  |  |  |
| 1. | Установка устройств плавного пуска насосов на насосной станции водоснабжения |  |  |  | 513,0 | Тариф на услуги водоснабжения | Директор ООО «Дивногорский водоканал» Попов К.Г. | 11,418 |
|  | - насосная станция 2-го подъема | 369,7 |  |  | 369,7 |  |  |  |
|  | - насосная станция 4–го подъема |  |  | 143,3 | 143,3 |  |  |  |
| 2. | Установка частотно- регулируемых приводов на канализационной насосной станции |  |  |  | 619,9 | Тариф на услуги водоотведения | Директор ООО «Дивногорский водоканал» Попов К.Г. | 263,966 |
|  | - КНС-8 |  | 198,6 |  | 198,6 |  |  |  |
|  | - подкачивающая н/ст. ОСК | 421,3 |  |  | 421,3 |  |  |  |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- снизить потери воды при ее передаче на 2%;

-снизить общий расход электроэнергии, используемой при транспортировке воды и стоков на 4 %;

- снизить эксплуатационные расходы на 7%.

В целом по Программе расчетный экономический эффект от внедрения мероприятий оценивается в 275,4 тыс. руб., а средний срок их окупаемости 4 года.

Экономический эффект от реализации Программы составит 275,4 тыс. руб.:

|  | Расход электроэнергии, тыс.кВтч | Тариф, руб/кВтч | Коэффициент экономии электроэнергии | Экономический эффект, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/ст. 2-го подъема | 153,57 | 1,679 | 0,02 | 153,57*1,679*0,02=5,157 |
| Н/ст. 4-го подъема | 124,31 | 1,679 | 0,03 | 124,31*1,679*0,03=6,261 |
| КНС-8 | 450,5 | 1,679 | 0,1 | 450,5*1,679*0,1=75,639 |
| Подкачи-вающая н/ст. ОСК | 1121,28 | 1,679 | 0,1 | 1121,66*1,679*0,1=188,327 |
| Итого | 1849,66 |  |  | 275,4 |

Срок окупаемости при этом составит 4 года:

Ток = 1132,9/275,4= 4 года,

где 1132,9 руб. - ориентировочная стоимость оборудования устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов в ценах 2010 г.

Оценка экономического эффекта не учитывает экономию воды (уменьшение ее производства).

3.3. Подпрограмма  «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде».

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии), осуществляемых  полностью или частично за счет средств из краевого бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилищном фонде муниципального образования г. Дивногорск не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Основные мероприятия

подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  | Источник финансиро-вания. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Регулярное информирование собственников помещений жилого дома о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием расходов на их проведение, объемов ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов со сроками окупаемости данных мероприятий. | 400 | 200 | 200 | Собственные средства | Снижение энергопотребления на 3% | ОАО ДЖКК, ТСЖ |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 75 | 30 | 45 | Собственные средства |  | ОАО ДЖКК, ТСЖ |
| 1,3 | Распространение информации (через телевидение и радио) о современных энергосберегающих технологиях и ходе реализации программ и мероприятий по энергосбережению. | 200 | 100 | 100 | Собственные средства |  | ОАО ДЖКК, ТСЖ |
| 1.4 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) (15домов) | 750 | 375 | 375 | Средства собственников |  | Специализированные организации по договору |
|  | ВСЕГО | 1425 | 705 | 720 |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наладка систем отопления, опломбирование элеваторов и регуляторов в положении в соответствующем наладочным картам,(82 дома) | 606 | 226 | 380 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 3948 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.2 | Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования.(45 домов) | 500 | 250 | 250 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 1200 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.3 | Установка регулирующей арматуры типа "Баллорекс" в систему теплоснабжения по стоякам и магистралям (160 домов) | 750 | 350 | 400 | Средства собственников | Повышение комфортности проживания, равномерное распределение теплоносителя. Экономия – 13818,2 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.4 | Замена элеваторных узлов в тепловых пунктах жилых домов.(8домов) | 100 | 50 | 50 | Средства собственников | Снижение потерь теплоносителя на 5% | Специализированные организации по договору |
| 2.5 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных проемов, установка доводчиков входных дверей, замена дверей. | 600 | 280 | 320 | Средства собственников | Уменьшение теплопотерь на 6% | Специализированные организации по договору |
| 2.6 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов | 240 | 120 | 120 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 4000 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.7 | Заделка межпанельных швов и компенсационных швов в стенах здания | 600 | 300 | 300 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 200 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.8 | Установка запорной арматуры на стояки в деревянных жилых домах. (30 домов) | 840 | 420 | 420 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 4100 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.9 | Установка приборов учета (домов-60шт.) | 1800 | 900 | 900 | Средства собственников | Годовая экономия тепловой энергии 7896 Гкал | Специализированные организации по договору |
| 2.10 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные |  |  |  | Средства собственников |  | Специализированные организации по договору |
|  | ВСЕГО | 6036 | 2896 | 3140 |  |  |  |
| 3. | Применение энергосберегающих технологий за счет дотаций из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утепление чердачных перекрытий (9 домов) | 12000 | 5800 | 6200 | Средства краевого бюджета |  | Специализированные организации по договору |
| 3.2. | Утепление фасада и чердачного помещения жилого дома ул. Саянская, 5 | 4700 | 2700 | 2000 | Средства краевого бюджета |  | Специализированные организации по договору |
| 3.3 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, прокладка труб ГВС (40 домов). | 32000 | 16000 | 16000 | Средства краевого бюджета |  | Специализированные организации по договору |
| 3.4 | Модернизация осветительной системы, применение энергосберегающих светильников, светодиодов (80 домов) | 20000 | 10000 | 10000 | Средства краевого бюджета | Годовая экономия электроэнергии – 100 тыс. кВт-ч | Специализированные организации по договору |
| 3.5 | Капитальный ремонт крыш с устройством пароизоляции плит перекрытия чердачного помещения (10 домов) | 12500 | 6250 | 6250 | Средства краевого бюджета |  | Специализированные организации по договору |
|  | ВСЕГО | 81200 | 40750 | 40450 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 88661 | 44351 | 44310 |  |  |  |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории  муниципального образования

г. Дивногорск»

на  2010 – 2014 годы.

| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий в бюджетной сфере долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Дивногорск» на 2010 – 2014 годы. (в редакции постановления администрации города Дивногорска от 12.09.2012 № 189/1п) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации |  | Заказчики |  | Исполнители |
| 1. | Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | 3 821,539 в т.ч.: 700 3 003 118,539 0 0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДЦГБ». |  | Специализированные организации по договорам. |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий | 5 390 в т.ч.: 0 1 500 2 750 1 140 0 | 2010 2011 2012 2013 2014 |  | Муниципальные учреждения. |  | МУ АПБ, специализированные организации по договорам. |
| 3. | Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях | 0 | Ежемесячно |  | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики |  | Рабочая группа энергетической эффективности, муниципальные учреждения. |
| 4 | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий | 200 в т.ч.: 0 200 0 0 0 |  | 2010 2011 2012 2013 2014 |  | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДГЦБ». | Муниципальные учреждения |
| 5 | Разработка нормативных документов по энергоэффективности - положение об установлении долго-срочных лимитов потребления энергоресурсов; - положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих меро-приятий и потенциала энергосбережения; - положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих меро-приятий по Программе при планировании |  |  | 2010 |  | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики. | Рабочая группа энергетической эффективности. |
| 6 | Проведение конкурсов на право заключения энергосервисных договоров. |  |  | 2013-2014 |  | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДГЦБ». | Муниципальные учреждения |

| 7 | Разработка Типового положения о материальном стимулировании работни-ков муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов |  | 2010 | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики. | Рабочая группа энергетической эффективности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Капитальный ремонт зданий и модернизация инженерных систем муниципальных учреждений. | 32 740 в т.ч.: 0 0 5 000 11 660 16 080 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Муниципальные учреждения. | Специализированные организации по договорам |
| 9 | Установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | 3240 В т.ч. 3240 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Муниципальные учреждения. | Специализированные организации по договорам |
| 10 | Приобретение контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения | 13,029 | 2012 | Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края | МКУ «Городское хозяйство» |
| 11. | Установка систем терморегулирования в бюджетных учреждениях | 187,1 | 2012 | Министерство промышленности и энергетики Красноярского края | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска |
|  | Всего | 45 591,668 в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | 3 940,0 | 2010 |  |  |
|  |  | 4 703 | 2011 |  |  |
|  |  | 8 086,668 | 2012 |  |  |
|  |  | 12 800,0 | 2013 |  |  |
|  |  | 16 080,0 | 2014 |  |  |

Приложение №4

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования       г. Дивногорск»

на 2010-2014 годы.

Обоснование финансового обеспечения

программных мероприятий.

1. Проведение энергоаудита зданий.

2010 год        70 тыс. руб. х 10 зданий = 700,0 тыс. руб.

2011 год        70 тыс. руб. х 1,1 х 39 зданий =   3001,815 тыс. руб.

2012 год        118,539 тыс. руб.

2. Разработка проектно-сметной документации.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем.

2011 год	50 тыс. руб. х 5 зданий = 500 тыс. руб.

200 тыс. руб. х 5 зданий = 1000 тыс. руб.

ИТОГО: 1500 тыс. руб.

2012 год	50 тыс. руб. х 1,1 х 10 зданий = 550 тыс. руб.

200 тыс. руб. х 1,1 х 10 зданий = 2200 тыс. руб.

ИТОГО: 2750 тыс. руб.

2013 год	50 тыс. руб. х 1,2 х 19 зданий = 1140 тыс. руб.

ИТОГО: 1140 тыс. руб.

3. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий по 24-часовой программе с практическими занятиями.

общая численность - 45 чел.

4500 руб./чел. х 45 чел./ 1000 = 202,5 тыс. руб.

4.	Капитальный ремонт зданий и модернизация инженерных систем муниципальных учреждений.

2012 год	500 тыс. руб. х 10 зданий = 5000 тыс. руб.

ИТОГО: 5000 тыс. руб.

2013 год	500 тыс. руб. х 1,1 х 10 зданий = 5500 тыс. руб.

800 тыс. руб. х 1,1  х 7 зданий = 6160 тыс. руб.

ИТОГО: 11660 тыс. руб.

2014 год	500 тыс. руб. х 1,2  х 14 зданий = 8400 тыс. руб.

800 тыс. руб. х 1,2  х 8 зданий = 7680 тыс. руб.

ИТОГО: 16080 тыс. руб.

5. Установка приборов учета в муниципальных бюджетных организациях.

2010 год  3240 тыс. руб.

| Потребность в средствах на установку приборов учета: |  |  |  |  | стоимость работ тыс. руб. |  | кол-во шт. | всего тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию приборов учета тепла на трубопровод d 80 |  |  |  |  | 200 |  | 5 | 1000 |  |
| проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию приборов учета тепла на трубопровод d 50 |  |  |  |  | 150 |  | 2 | 300 |  |
| приборы учета ГВС проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 68,57 |  | 14 | 960 |  |
| приборы учета ХВС проектирование, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 61,25 |  | 16 | 980 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 3240 |  |

6. Установка систем терморегулирования.

2012 год     187,1 тыс. руб.

Расчет сумм финансирования по годам приведен ниже в таблице

|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоаудит, тыс. руб. | 700 | 3003 | 118,539 |  |  | 3821,539 |
| Разработка ПСД, тыс. руб. |  | 1500 | 2750 | 1140 |  | 5390 |
| Обучение персонала, тыс. руб. |  | 200 |  |  |  | 200 |
| Капремонт, модернизация, тыс. руб. |  |  | 5000 | 11660 | 16080 | 32740 |
| Установка приборов учета | 3240 |  |  |  |  | 3240 |
| Приобретение контейнерного оборудования |  |  | 13,029 |  |  | 13,029 |
| Установка систем терморегулирования |  |  | 187,1 |  |  | 187,1 |
| Необходимое финансирование мероприятий | 3940 | 4703 | 8 086,668 | 12800 | 16080 | 45591,668 |
| Всего затрат на мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 45591,668 |