Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на территории  муниципального образования

г. Дивногорск»

на  2010 – 2014 годы

(в ред. постановления администрации города Дивногорска от 03.12.2013 № 248п)

| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий в бюджетной сфере долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Дивногорск» на 2010 – 2014 годы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |

| 1. | Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Всего | 5477,1311 |  | 2010-2012 2013-2020 | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДЦГБ». | Специализированные организации по договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 700,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2011 год | 3003,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 118,539 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год, в т. ч. | 1655,5921 |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Текущее финансирование | 1426,997 |  |  |  |
|  |  |  | За счет остатка средств на 1 января отчетного года | 226,941 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Текущее финансирование | 1,6541 |  |  |  |

| 2. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий | 5 390 в т.ч.: 0 1 500 2 750 1 140 0 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Муниципальные учреждения. | МУ АПБ, специализированные организации по договорам. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях | 0 | Ежемесячно | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики | Рабочая группа энергетической эффективности, муниципальные учреждения. |
| 4 | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий | 200 в т.ч.: 0 200 0 0 0 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДГЦБ». | Муниципальные учреждения |
| 5 | Разработка нормативных документов по энергоэффективности: - положение об установлении долго-срочных лимитов потребления энергоресурсов; - положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих меро-приятий и потенциала энергосбережения; - положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих меро-приятий по Программе при планировании |  | 2010 | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики. | Рабочая группа энергетической эффективности. |
| 6 | Проведение конкурсов на право заклю-чения энергосервисных договоров. |  | 2013-2014 | Отдел образования, отдел культуры, искусства и молодежной политики, отдел физической культуры и спорта, МУЗ «ДГЦБ». | Муниципальные учреждения |

| 7 | Разработка Типового положения о материальном стимулировании работни-ков муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов |  | 2010 | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательства, отдел городского хозяйства и жилищной политики. | Рабочая группа энергетической эффективности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Капитальный ремонт зданий и модернизация инженерных систем муниципальных учреждений. | 32 740 в т.ч.: 0 0 5 000 11 660 16 080 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Муниципальные учреждения. | Специализированные организации по договорам |
| 9 | Установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | 3240 В т.ч. 3240 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Муниципальные учреждения. | Специализированные организации по договорам |
| 10 | Приобретение контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения | 13,029 | 2012 | Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края | МКУ «Городское хозяйство» |
| 11 | Мероприятия по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений отрасли здравоохранения | 3,00 | 2012 | МУЗ «ДЦГБ» Г. Дивногорск | Специализированные организации по договорам |

| 12. | Разработка схем теплоснабжения. | 2000,00 | 2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах муниципального образования | 18 550,00 | 2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | Специализированные организации по договорам |

|  | Всего | 48 286,029 в т.ч.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 940,0 | 2010 |  |  |
|  |  | 4 703,0 | 2011 |  |  |
|  |  | 10 763,029 | 2012 |  |  |
|  |  | 12 800,0 | 2013 |  |  |
|  |  | 16 080,0 | 2014 |  |  |

_______________